2027 第十届中国大学生工程实践与创新能力大赛

虚拟仿真赛道·工程场景数字化赛项

「风电装备智能运维」项目总说明与四人协作规范

本文件是整个团队的项目上下文。

可以将本文件完整复制到各自的新 AI 对话中，作为该 AI 的长期项目背景。

每个 AI 必须首先理解整个项目，再严格按照对应成员的职责开展工作。
任何成员不得只顾自己的模块而破坏整体工程闭环。

目录

目录	1

一、项目基本定位	3

二、为什么选择风电智能运维	4

三、核心工程问题	6

四、项目总体技术架构	8

五、数字孪生到底是什么	9

六、最终希望评委体验到什么	10

七、第四步：进入维护决策	12

八、第五步：发生环境变化	13

九、第六步：维修与复测	14

十、四人具体分工	15

十一、四个人的协作关系	26

十二、最重要的“接口协议”	28

十三、统一数据格式	29

十四、GitHub协作方式	29

十五、Git分支	31

十六、Commit规范	32

十七、绝对不要把大型文件直接塞进Git	33

十八、每个人必须遵守的工程原则	34

十九、开发前电脑环境与软件准备	37

二十、开发阶段	39

二十一、每个人第一周应该干什么	42

二十二、第一周结束时必须实现	44

二十三、最终系统应该长什么样	44

二十四、项目目前最重要的技术路线	46

二十五、现在不要急着做的事情	47

二十六、项目成功的判断标准	48

二十七、给四个新AI的统一指令	48

二十八、协作开发与弹性进度补充说明（原文修订整合部分）	50

二十九、最多八天的弹性开发计划	51

三十、任务优先级与降级原则	52

三十一、补充说明	52

三十二、最终交付前检查清单	54

一、项目基本定位

1 比赛方向

项目面向：

2027 第十届中国大学生工程实践与创新能力大赛——虚拟仿真赛道——工程场景数字化赛项

项目主题围绕：

数字化技术赋能工程系统

我们的目标不是制作一个单纯的：

AI 模型；

风机 3D 模型；

数据可视化网页；

故障分类器；

数字孪生动画；

而是构建一个具有完整工程逻辑的：

风电机组智能运维数字化系统 / 工程级数字化原型

核心闭环为：

来源明确的真实风电SCADA数据

↓

状态感知

↓

异常检测

↓

故障风险预测

↓

设备健康状态评估

↓

维护方案生成

↓

维护时机/资源优化

↓

三维风场与风机状态映射

↓

维护执行

↓

复测与效果评价

↓

形成新的运行数据

↺

最终要让评委看到的不是：

“我们训练了一个 AI。”

而是：

“一台真实工程设备出现问题后，这套系统能够发现问题、判断问题、预测风险，并进一步帮助工程人员决定什么时候修、修什么、怎么修，以及维修后效果如何。”

二、为什么选择风电智能运维

风电装备具有非常明确的工程属性：

大型装备；

长周期运行；

工况复杂；

环境影响明显；

关键部件故障可能导致较大停机损失；

维护成本高；

高空/远海等场景维修困难；

运行数据丰富；

已经形成较成熟的状态监测和智能运维技术体系。

因此非常适合做：

数字化技术 + AI + 数字孪生 + 运维决策

同时，项目可以与：

新能源发展；

“双碳”目标；

风电装备产业；

智能制造；

工业数字化；

设备预测性维护；

等国家发展方向形成关联。

但是注意：

战略背景只能作为项目背景，不能代替工程问题。

我们最终必须落到具体工程问题：

如何利用风电机组运行数据提前发现关键部件异常，并在设备可靠性、发电损失、维修成本和维护资源之间进行合理权衡，从而形成可执行的预测性维护方案？

三、核心工程问题

整个项目建议围绕一个核心问题展开：

在风电机组长期运行过程中，如何利用多源运行数据识别关键部件状态退化，并将故障预测结果进一步转化为可执行、可优化的维护决策？

将其拆成四层。

问题 1：设备状态难以及时判断

风机运行过程中存在大量数据：

风速；

功率；

转速；

温度；

振动；

环境数据；

控制变量；

历史故障信息等。

但单个参数异常并不一定意味着设备故障。

因此需要：

建立正常运行状态模型，识别异常行为。

问题 2：异常不等于故障

系统发现：

“齿轮箱温度异常”

并不能直接说：

“齿轮箱坏了。”

需要结合：

多变量变化；

时间趋势；

历史状态；

工况；

故障样本；

判断：

异常是否具有持续性和故障演化趋势。

问题 3：预测出来以后怎么办

这是项目非常重要的一层。

假设 AI 判断：

WT02 齿轮箱未来一段时间故障风险持续上升。

工程人员下一步要面对：

现在维修？

明天维修？

继续运行？

等待合适风况？

是否需要停机？

是否安排检修人员？

是否提前准备备件？

因此：

AI预测不是终点，维护决策才是工程闭环的下一步。

问题 4：维护资源有限

现实中不可能：

所有异常设备一发现就立刻维修。

因为存在：

维修人员有限；

备件有限；

船舶/车辆资源有限；

停机损失；

天气窗口；

风况限制；

维修成本；

多台风机同时异常。

所以最终可以建立：

维护计划优化模型。

四、项目总体技术架构

整个系统采用五层结构。

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              ① 数据感知层                   │

│ SCADA / 振动 / 温度 / 功率 / 风速 / 故障记录 │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              ② AI状态分析层                 │

│ 数据清洗 → 特征提取 → 异常检测 → 故障预测   │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              ③ 状态与风险层                 │

│ 健康指数 HI / 风险等级 / 故障概率 / 趋势     │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              ④ 运维决策层                   │

│ 维修时机 / 维修方案 / 资源约束 / 成本优化    │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              ⑤ 数字孪生与交互层             │

│ 3D风场 → 风机 → 部件 → 状态 → 决策 → 工单   │

└──────────────────────────────────────────────┘

五、数字孪生到底是什么

本项目不要把“数字孪生”理解成：

“做一个漂亮的 3D 风机。”

3D只是表现形式。

真正的逻辑是：

真实风机

↕

真实运行数据

↕

数字模型

↕

状态分析

↕

风险预测

↕

维护决策

因此我们的 3D 风机必须能够：

显示风场；

显示多台风机；

点击风机；

查看风机运行状态；

查看关键部件；

显示 AI 状态；

显示风险；

查看历史趋势；

进入维护决策；

维护后更新状态。

六、最终希望评委体验到什么

最终现场演示建议设计成一个完整的工程事件。

例如：

场景开始

屏幕显示一个风电场。

WT01 🟢

WT02 🟠

WT03 🟢

WT04 🟢

WT05 🔴

系统提示：

WT02 齿轮箱异常风险上升

第一步：点击 WT02

3D镜头自动聚焦。

右侧：

WT02

运行状态：异常

当前功率：……

风速：……

转速：……

健康指数：63

风险等级：中高

第二步：点击齿轮箱

出现：

齿轮箱

温度 ↑

振动 ↑

功率变化异常

异常评分：0.87

故障风险：0.76

同时显示历史趋势。

第三步：AI分析

系统给出：

检测到持续异常趋势

进一步：

预计未来 X 小时/天风险达到预警阈值。

注意：

这里的具体时间必须由真实模型和数据支撑。

七、第四步：进入维护决策

系统给出：

方案 A：立即维修

预计维修成本：……

预计停机损失：……

故障风险：低

方案 B：延迟维修

预计维修成本：……

预计停机损失：……

故障风险：中

方案 C：继续运行

预计维修成本：……

预计停机损失：……

故障风险：高

系统综合：

\[ J= C_{\mathrm{maintenance}} + C_{\mathrm{downtime}} + C_{\mathrm{failure}} \]

在约束条件下寻找合理维护计划。

八、第五步：发生环境变化

为了增强现场体验，可以加入：

天气/风况变化事件

例如：

⚠ 风况变化

未来维修窗口缩短

系统重新计算：

原计划

WT02 → 今天维修

重新优化

WT02 → 明天 10:00

WT05 → 今天优先

这样评委可以看到：

系统不是静态报表，而是在工程条件发生变化后能够重新决策。

九、第六步：维修与复测

最终：

维护执行

↓

状态更新

↓

重新检测

↓

风险下降

例如：

维修前：

健康度 63

风险 0.76

↓

维修后：

健康度 91

风险 0.18

这些数字在真正开发时必须来自：

实验；

数据；

模型；

或明确标注为仿真结果。

绝对不能为了好看随便编数字。

十、四人具体分工

A队友：工程场景 / 数据 / 标准 / 项目总控

角色

工程负责人 + 数据负责人 + 产品负责人

A不是“写论文的人”。

A负责保证：

我们做的东西究竟是不是一个真实工程问题。

A主要负责

工程问题定义

确定：

风电场类型；

风机对象；

关键部件；

运维流程；

工程痛点；

约束条件。

建议第一阶段聚焦：

齿轮箱 + 主轴承 + 发电机

不要一开始把整台风机所有部件全部做进去。

数据集

负责寻找并整理公开数据。

重点建立：

data/

├── raw/

├── processed/

├── feature/

├── metadata/

└── README.md

必须记录：

数据来源；

数据集名称；

下载地址；

数据版本；

数据规模；

时间范围；

采样频率；

数据字段；

故障标签；

数据许可；

预处理方法。

工程标准

整理：

风电机组运维相关标准；

状态监测相关标准；

智能风电相关政策；

风机检修流程；

故障等级；

运维流程；

维修约束。

形成：

docs/engineering/

KPI

确定最终项目评价指标。

建议分为三类。

AI指标

Accuracy

Precision

Recall

F1

AUC

预警提前量

健康指数误差

运维指标

维修成本

停机时间

发电损失

非计划停机次数

维护资源利用率

系统指标

数据响应时间

3D交互响应

决策计算时间

系统稳定性

A必须输出

01_工程问题说明.md

02_数据说明.md

03_工程标准.md

04_KPI体系.md

05_业务流程.md

06_项目需求说明.md

B队友：AI算法负责人

角色

智能诊断与预测核心

B负责整个：

数据

↓

预处理

↓

特征

↓

异常检测

↓

故障识别

↓

风险预测

↓

健康指数

第一阶段：数据清洗

包括：

缺失值；

异常值；

时间同步；

工况划分；

标准化；

特征构造。

第二阶段：异常检测

先做一个可靠 baseline。

可以考虑：

Isolation Forest；

AutoEncoder；

One-Class SVM；

PCA；

XGBoost/LightGBM；

LSTM/Transformer等。

不要为了“AI味”而强行上复杂模型。

最终选择应该依据：

数据规模 + 可解释性 + 精度 + 工程合理性。

第三阶段：故障预测

输出：

{

"turbine_id": "WT02",

"component_id": "WT02_GBX",

"timestamp": "...",

"health_index": 63,

"anomaly_score": 0.87,

"failure_risk": 0.76,

"warning_level": "HIGH"

}

第四阶段：AI接口

B必须提供一个明确的：

inference.py

以及：

README.md

requirements.txt

别人不能通过“找你的代码”才能使用模型。

应该：

result = predict(data)

直接获得标准结果。

B的最终交付

ai/

├── preprocessing/

├── features/

├── models/

├── inference/

├── evaluation/

├── configs/

└── README.md

并提供：

模型版本

输入格式

输出格式

指标

训练方法

测试结果

C队友：3D数字孪生 / 前端 / 用户交互

角色

数字孪生场景与评委体验负责人

C负责：

3D风场

至少：

风场；

风机；

道路/平台；

海面或地面；

环境元素。

建议初期：

5～10台风机。

不追求无限大。

风机交互

点击：

WT01

WT02

WT03

自动：

聚焦；

高亮；

显示信息。

部件层级

至少：

Wind Farm

└── Turbine

├── Rotor

├── Gearbox

├── Main Bearing

├── Generator

└── Tower

状态映射

例如：

🟢 正常

🟡 注意

🟠 预警

🔴 高风险

但颜色只是视觉表达。

真正状态来自B/D输出。

前端接口

C不能把数据写死。

例如：

GET /api/turbines

GET /api/turbines/{id}

GET /api/turbines/{id}/state

GET /api/components/{id}/risk

GET /api/maintenance/{id}

C最终交付

frontend/

├── src/

├── components/

├── pages/

├── three/

├── services/

├── assets/

└── README.md

核心技术：

React + TypeScript + Three.js / React Three Fiber

D队友：后端 / 数据库 / 运维决策 / 系统集成

角色

整个系统的“中枢神经”

D负责把A、B、C连接起来。

数据库

建议初期：

SQLite

后期如果需要再迁移。

数据库至少包含：

turbines

components

scada_records

fault_events

health_assessments

maintenance_plans

maintenance_records

FastAPI

统一后端接口。

例如：

GET  /api/health

GET  /api/turbines

GET  /api/turbines/{turbine_id}

GET  /api/turbines/{turbine_id}/state

GET  /api/components/{component_id}

GET  /api/components/{component_id}/risk

POST /api/maintenance/optimize

POST /api/maintenance/execute

GET  /api/maintenance/history

运维优化

这是D最重要的算法工作之一。

考虑：

\[ \min J \]

其中：

\[ J= C_m+C_d+C_f+C_r \]

分别表示：

\(C_m\)：维修成本

\(C_d\)：停机损失

\(C_f\)：故障损失

\(C_r\)：资源调度成本

约束：

\[ R_i(t)\leq R_{\max} \]

以及：

维修人员数量；

维修时间；

备件；

天气窗口；

风况；

同时维修数量；

停机限制。

系统集成

D负责：

A数据

↓

B模型

↓

D数据库/API

↓

C前端

保证整个链条能跑。

十一、四个人的协作关系

本项目采用“模块主责＋双人协作＋全员验收”的协作方式。四个人各自负责明确模块，但不采用简单的串行交接模式，而是围绕同一个工程闭环同步推进。

一、总体协作链条

A：工程问题、数据来源、KPI与工程约束

↓ 提供工程定义、数据口径和验收标准

B：AI分析与状态评估

↓ 输出统一的风险等级、健康度和结构化结果

D：数据库、API与维护决策

↓ 提供系统接口、维护规则和方案结果

C：数字孪生、前端交互与现场演示

同时，C的展示需求反向约束B、D的输出形式；D的维护决策需要A审核工程合理性；B的模型结果需要A确认工程含义。

二、四人主责与协作边界

• A（工程总控）：负责工程场景、关键部件、数据来源、KPI、约束条件和最终答辩口径；不包办全部开发。

• B（AI分析）：负责数据处理、特征构建、基线模型、异常识别和健康/风险输出；必须说明输入、输出、适用范围与局限。

• C（数字孪生与交互）：负责三维场景、设备状态映射、页面交互和演示流程；只展示经过确认的数据和结果。

• D（后端与维护决策）：负责数据库、API、系统集成、维护规则和方案比较；保证数据、模型、页面稳定连接。

三、关键任务采用“双人结对”

• 工程定义与数据：A主责，B协作。

• AI结果与接口：B主责，D协作。

• 后端与前端联调：D主责，C协作。

• 维护决策与工程解释：D主责，A协作。

• 数字孪生演示与答辩：C主责，全员协作。

四、协作规则与工作节奏

• 先确认接口再开发：公共字段、设备ID、数据格式和页面入口未经确认不得随意修改。

• 每日开始前简短同步目标、阻塞点和所需协作；结束前同步成果、问题和次日计划。

• 每两天进行一次跨模块联调，检查模块能否被调用、解释和展示。

• 出现约30分钟仍无法解决的问题时，立即全员沟通，采用结对排查或备用方案。

• 功能延期时优先保住P0核心闭环，复杂功能可降级为规则模型、静态数据或简化页面。

五、交付与共同验收

• 每项任务写清目标、输入依赖、交付成果、验收标准和备用方案。

• 代码、数据、参数、接口文档和运行说明不得只保存在个人电脑，关键版本应放入统一仓库。

• 每个成员都应能说明自己的输入、输出、依赖对象以及对整体工程闭环的贡献。

• 最终演示连续完成：选择风机→查看部件→展示数据→AI分析→风险评估→维护决策→三维状态更新。

• 最终验收由四人共同完成，以流程可运行、可解释、可交接为准。

本节只规定四人之间的协作关系与责任边界；接口字段、数据格式、GitHub操作、分支和提交规范等具体细节在后续对应章节中说明，避免内容重复。

十二、最重要的“接口协议”

四个人必须从第一天就确定：

component_id / turbine_id

例如：

WT01

WT02

WT03

部件：

WT02_GBX

WT02_MBR

WT02_GEN

含义：

GBX = Gearbox

MBR = Main Bearing

GEN = Generator

以后：

AI用这个ID；

数据库用这个ID；

后端用这个ID；

Three.js用这个ID。

任何人不得私自修改 ID。

十三、统一数据格式

AI输出统一为：

{

"turbine_id": "WT02",

"component_id": "WT02_GBX",

"timestamp": "2026-09-17T10:00:00",

"health_index": 63.2,

"anomaly_score": 0.87,

"failure_risk": 0.76,

"warning_level": "HIGH",

"model_version": "v0.1.0"

}

后端负责存储。

前端负责显示。

十四、GitHub协作方式

建议创建一个新的 GitHub Repository：

windcare-digital-twin

或者：

windcare

项目结构

windcare/

│

├── README.md

│

├── docs/

│   ├── engineering/

│   ├── architecture/

│   ├── data/

│   ├── api/

│   ├── kpi/

│   └── meetings/

│

├── data/

│   ├── README.md

│   └── samples/

│

├── ai/

│   ├── preprocessing/

│   ├── features/

│   ├── models/

│   ├── inference/

│   └── evaluation/

│

├── backend/

│   ├── api/

│   ├── database/

│   ├── services/

│   └── optimization/

│

├── frontend/

│   ├── src/

│   ├── three/

│   ├── components/

│   └── services/

│

├── simulation/

│

├── scripts/

│

├── tests/

│

└── .gitignore

十五、Git分支

四个人：

main

│

├── dev/engineering

├── dev/ai

├── dev/frontend

└── dev/backend

main

必须永远：

能运行、能演示、相对稳定。

禁止直接随便修改。

每个人

在自己的 branch 开发。

完成以后：

commit

↓

push

↓

Pull Request

↓

检查

↓

merge

十六、Commit规范

统一：

feat: 新功能

fix: 修复

docs: 文档

refactor: 重构

test: 测试

perf: 性能优化

例如：

feat(ai): add gearbox anomaly detection baseline

feat(frontend): add turbine component interaction

feat(backend): add maintenance optimization API

十七、绝对不要把大型文件直接塞进Git

特别是：

大型 GLB；

原始数据；

模型权重；

视频；

大型训练数据。

GitHub主要管理：

代码 + 配置 + 文档 + 小型测试数据

大型数据可以使用：

Git LFS；

OneDrive；

学校服务器；

其他团队共享存储。

仓库中保存：

DATA_SOURCE.md

写：

数据集名称：

来源：

下载地址：

版本：

SHA256：

文件大小：

用途：

十八、每个人必须遵守的工程原则

原则1：不造假数据

如果数据是：

仿真数据

必须明确：

simulation

如果是：

公开真实数据

必须写明来源。

如果是：

自己实验得到

必须保留实验方法和原始数据。

原则2：不把模型结果包装成真实工程结论

例如：

❌

“系统证明维修后故障率降低22%。”

如果没有真实工程验证，不允许这样写。

可以：

“在当前实验数据和仿真维护场景下，模型得到……”

原则3：不随便编标准

所有：

国标；

行标；

行业规范；

企业标准；

必须保留来源和版本。

原则4：AI只是工具，不是项目本身

不能把：

“用了深度学习”

当成创新。

真正要证明：

AI解决了哪个工程问题？

原则5：3D不是装饰

3D必须能够：

风机

↓

部件

↓

数据

↓

状态

↓

风险

↓

维护

十九、开发前电脑环境与软件准备

1 全体成员通用准备

• 所有成员应使用稳定的 Windows 电脑完成开发，并尽量统一软件大版本，避免因版本差异导致项目无法运行。

• 建议统一准备：VS Code、Git、Python 3.11 左右版本、现代浏览器（Chrome 或 Edge）、GitHub 账号及稳定网络。

• 项目文件夹建议统一命名为 wind-power-om，放置在路径中不含中文、空格和特殊符号的位置，例如 D:\projects\wind-power-om。

• 不要把密码、Token、个人隐私数据、超大数据集和模型权重直接提交到 GitHub。涉及配置时使用 .env.example 提供示例。

2 A：工程场景、数据与指标负责人

• 安装 Python 与 VS Code，用于数据整理、指标计算和资料编写。

• 建议安装或准备：Pandas、NumPy、Matplotlib、Excel 或兼容表格软件、PDF 阅读工具。

• 建立统一资料目录：docs、data_raw、data_clean、standards、kpi、meeting_notes。

• 重点检查：能够读取 CSV/Excel 数据，能够完成缺失值检查、异常值记录、指标统计和图表导出。

3 B：AI 状态分析负责人

• 安装 Python、VS Code，必要时安装 Jupyter Notebook。

• 建立独立虚拟环境，避免不同项目的 Python 依赖互相冲突。

• 建议依赖包括：numpy、pandas、scikit-learn、matplotlib、joblib；如使用深度学习框架，应先确认电脑配置和安装兼容性。

• 必须提供统一的 inference.py、README.md、requirements.txt，以及可复现的测试数据和结果示例。

• 模型输出至少应包含：turbine_id、component_id、health_index、anomaly_score、failure_risk、warning_level、model_version。

4 C：三维数字孪生与前端负责人

• 安装 Node.js 的 LTS 版本，使用 npm 管理前端依赖。

• 安装 VS Code，并准备浏览器开发者工具用于检查页面、网络请求和控制台报错。

• 按项目方案搭建 React + TypeScript；三维部分使用 Three.js 或 React Three Fiber。

• 首次运行后应能看到基础页面、至少一台风机模型，并能够完成点击选择、状态颜色变化和信息面板展示。

• 前端不要把后端地址、端口和密钥硬编码在多个文件中，应集中管理配置。

5 D：后端、数据库与运维决策负责人

• 安装 Python、VS Code，准备 SQLite 数据库工具或使用 VS Code 数据库扩展。

• 使用 FastAPI 编写接口，使用 Uvicorn 启动开发服务。

• 建议接口至少覆盖：风机列表、部件状态、AI 分析结果、风险查询、维护决策提交、维护后复测结果。

• 数据库至少包含风机、部件、状态记录、风险记录、维护任务和复测记录等核心数据。

• 必须提供接口说明和可复现的测试方法，便于 C 进行前后端联调。

6 环境安装完成检查表

• □ Git 可以正常执行 git --version。

• □ Python 可以正常执行 python --version 或 py --version。

• □ Node.js 和 npm 可以正常执行 node -v、npm -v。

• □ 前端项目能够安装依赖并启动开发服务器。

• □ FastAPI 服务能够启动，浏览器或接口测试工具能够访问健康检查接口。

• □ SQLite 数据库能够创建、打开并查询核心数据表。

• □ 所有人能够从 GitHub 拉取项目、创建分支并提交一次测试 commit。

• □ 前端能够获取后端返回的 JSON，至少完成一次前后端联调。

7 建议安装顺序

• 第一步：安装浏览器、VS Code、Git。

• 第二步：按成员职责安装 Python 或 Node.js。

• 第三步：克隆 GitHub 仓库并建立统一项目目录。

• 第四步：分别创建 Python 虚拟环境和前端依赖环境。

• 第五步：运行最小示例：AI 推理、FastAPI 接口、React 页面、Three.js 风机模型。

• 第六步：完成前后端联调，再开始增加复杂功能。

8 常见问题处理原则

• 出现“无法安装依赖”时，先记录 Python/Node.js 版本、操作系统、完整报错和执行命令，不要直接删除整个项目。

• 出现“端口被占用”时，先检查已有服务是否正在运行，并统一团队使用的端口约定。

• 出现“前后端无法连接”时，依次检查后端是否启动、接口地址是否正确、浏览器控制台是否报错、跨域配置是否正确。

• 出现“模型在队友电脑上无法运行”时，优先检查 requirements.txt、模型文件路径、输入字段名称和 Python 环境，而不是立即修改模型逻辑。

二十、开发阶段

建议分成四个阶段。

Phase 0：项目定型

目标：

先把工程问题钉死。

完成：

工程场景；

数据集；

核心部件；

KPI；

系统架构；

数据接口。

Phase 1：MVP

先实现最小闭环：

数据

↓

AI

↓

风险

↓

维护决策

↓

3D显示

只需要：

1个风场 + 5台风机 + 1种主要故障

就可以。

Phase 2：工程增强

增加：

多种故障；

历史趋势；

多台风机；

维修资源约束；

天气窗口；

动态重新规划；

维护工单；

维修后复测。

Phase 3：比赛级系统

最终形成：

真实工程数据

↓

智能诊断

↓

风险预测

↓

维护优化

↓

数字孪生

↓

交互演示

↓

效果评价

同时准备：

项目说明；

任务命题文档；

技术文档；

演示脚本；

PPT；

Q&A；

现场备用方案。

二十一、每个人第一周应该干什么

A

第一周不要写论文。

完成：

确定风电工程场景

确定关键部件

找公开数据

整理数据字段

查工程标准

初步确定KPI

写工程问题说明

B

第一周：

下载数据

读取数据

数据探索

数据清洗

建立baseline

输出第一版异常检测

给出第一版模型指标

C

第一周：

搭建React项目

Three.js加载风机

建立5台风机风场

实现点击风机

实现WT01/WT02等ID映射

建立状态颜色系统

D

第一周：

建立FastAPI

建立SQLite

建表

定义API

定义统一JSON结构

接收B的AI结果

返回C需要的数据

二十二、第一周结束时必须实现

即使AI还不成熟，也要实现：

风场

↓

点击 WT02

↓

获取 WT02

↓

显示工程信息

↓

显示状态

↓

显示一组AI结果

↓

进入维护页面

这就是第一版主线。

二十三、最终系统应该长什么样

最终建议采用：

左侧

3D风场

WT01

\

WT02 —— WT03 —— WT04

/

WT05

中间

风机/部件状态

WT02

齿轮箱       🔴

主轴承       🟢

发电机       🟢

塔架         🟢

右侧

工程数据

当前功率

风速

转速

温度

振动

健康度

故障风险

趋势

下方

运维决策

┌────────┬────────┬────────┐

│立即维修│延迟维修│继续运行│

└────────┴────────┴────────┘

点击以后：

成本

停机损失

风险

维修时间

资源占用

最终：

生成维护计划

二十四、项目目前最重要的技术路线

最终建议形成：

风电场

│

┌───────┴───────┐

↓               ↓

风机模型         真实数据

│               │

│          SCADA/故障数据

│               ↓

│           AI分析

│               ↓

│         健康度/风险

│               ↓

└────────→ 运维决策

↓

维修方案优化

↓

维修执行模拟

↓

状态重新评估

↓

3D状态更新

这就是项目真正的核心。

二十五、现在不要急着做的事情

目前暂时不要：

❌ 做特别复杂的3D动画
❌ 做几十种故障
❌ 上强化学习
❌ 上大模型
❌ 做巨大的风场
❌ 做复杂用户权限
❌ 做云平台
❌ 做几十GB数据
❌ 为了炫技堆算法
❌ 为了论文先编实验结果

先把：

一台风机 → 一个可证实的关键部件/状态对象 → 一类主要异常或故障场景 → AI分析 → 风险 → 基础维护决策 → 3D联动展示

跑通。

二十六、项目成功的判断标准

如果最终评委问：

“你们这个项目到底解决什么工程问题？”

我们应该能够用一句话回答：

针对风电机组关键部件长期运行过程中状态退化难以及时发现、故障预测结果难以转化为维护计划的问题，我们构建了一个融合运行数据感知、智能状态预测、风险评估、维护优化和三维数字孪生的风电装备智能运维系统，实现从“发现异常”到“决定何时维修”的工程闭环。

如果评委继续问：

“你们的数字孪生在哪里？”

回答应该是：

三维风场不是单纯展示，而是与风机、部件、运行数据、AI状态和维护决策通过统一设备ID关联。点击数字风机即可追溯真实运行数据和状态预测，并进入维护决策；维护方案变化后，三维场景同步更新。

如果评委问：

“你们的AI有什么用？”

回答：

AI不是最终目的，它负责将运行数据转化为设备健康状态和故障风险，随后由运维决策模型进一步解决“什么时候修、修哪些设备、如何安排维修资源”的工程问题。

二十七、给四个新AI的统一指令

将下面这段放在每个新对话的最后：

你现在是“风电装备智能运维数字化系统”项目团队的一名技术成员。

你必须先完整理解本项目总架构，再开展工作。

不要把自己的任务理解成独立的小项目。你的所有方案都必须能够与其他三名成员的模块通过明确接口协同。

任何涉及真实数据、工程标准、行业指标、故障率、维修成本、设备参数、模型效果的数据，都必须区分：

真实公开数据；

团队实验数据；

仿真数据；

假设参数。

不允许无依据编造真实工程数据。

如果一个结论目前没有数据支持，应明确告诉团队“需要验证”，而不是自行补数字。

所有代码应考虑 GitHub 多人协作，不随意修改其他成员负责的目录、接口和数据结构。

所有模块最终必须服务于这条主线：

CARE等真实风电SCADA数据 → 数据质量控制与状态感知 → 异常检测/故障风险评估 → 维护决策优化 → 三维数字孪生呈现 → 维护执行/仿真 → 复测评价。

当前阶段优先保证工程闭环和可运行性，不追求无必要的复杂算法和视觉效果。

如果你发现当前项目方案存在工程逻辑漏洞、数据无法支撑、接口冲突或比赛风险，应主动指出，并给出可执行的修改方案。

最后，我建议你们四个人这样启动

不要今天四个人各自跑偏。

第一轮直接开一个 GitHub 仓库，然后由四个人分别建立：

A → 工程问题 + 数据源 + KPI

B → 数据探索 + AI baseline

C → Three.js风场 MVP

D → FastAPI + SQLite + API协议

第一周的真正目标不是“做出完整作品”，而是把四条线接起来。

最终形成第一个可运行版本：

打开网页 → 看见风场 → 点击 WT02 → 看到真实数据 → 看到 AI 状态 → 看到风险 → 点击维护 → 得到一个维护方案。

这个 MVP 一旦跑通，后面的故障种类、AI精度、优化模型、天气扰动、工单、复测、视觉效果，都可以逐层往上加。这样四个人不会各做各的，最后才真正能形成一个工程场景数字化赛项应该有的完整系统。

ChatGPT 可能会出错。请核查重要信息。

二十八、协作开发与弹性进度补充说明（原文修订整合部分）

本节是在前述项目架构、四人分工、接口协议和开发阶段基础上的补充，不改变原文的项目定位与技术路线。考虑到实际开发时间可能不足十天、最多约八天且具有一定弹性，团队采用“并行开发 + 交叉协作 + 阶段联调 + 共同验收”的方式推进。

1 本次补充调整的范围

保留原有项目名称、风电智能运维工程场景、五层技术架构以及A、B、C、D四人的主责方向。

不采用完全串行的“A完成后交给B、B完成后交给C、C完成后交给D”，而是从项目早期同时推进各自模块。

每项核心任务至少配置一名协作成员，避免某一阶段由单人独立推进。

将开发安排调整为最多八天的弹性计划；实际时间缩短时优先保证P0核心闭环。

继续执行原文关于数据真实性、工程合理性、统一接口和GitHub协作的要求。

2 四人协作方式

A：主责工程场景、数据、标准、KPI和项目总控；与B确认数据是否支撑AI任务，与D确认维护规则和工程约束，并参与C的演示流程审查。

B：主责AI算法和状态分析；与A确认工程含义，与D确认标准输出和接口，与C确认健康指数、风险等级等结果的展示方式。

C：主责3D数字孪生、前端和交互；与D完成接口接入，与A确认设备层级和工程流程，与B确认状态字段及风险显示逻辑。

D：主责后端、数据库、运维决策和系统集成；与B完成AI结果接入，与C完成前后端联调，与A确认维护规则、资源约束和成本逻辑。

全员共同参与阶段验收、演示排查和最终版本冻结。

3 交叉协作任务

A+B：共同确定关键部件、异常定义、数据字段和模型适用范围，确保AI结果能够解释为具体工程状态。

A+D：共同确认维修成本、停机损失、人员、备件、天气窗口等简化约束，形成可解释的维护方案比较。

B+D：统一JSON结构、模型版本、异常处理和后端存储方式，确保后端可以稳定获取并返回AI结果。

C+D：确定页面字段、API调用、测试数据和异常显示，前端尽量使用接口数据而非完全写死数据。

A+C+D：共同检查从风机选择到风险判断、维护决策和状态更新的工程事件演示。

全员：共同查看阶段成果，记录问题和下一步任务，确保成果能够被其他成员理解、调用或展示。

二十九、最多八天的弹性开发计划

以下计划为时间上限而非绝对固定安排。若实际时间少于八天，压缩P1、P2功能，优先保证P0核心闭环；若某项任务提前完成，相关成员应主动参与接口联调、测试、工程审查或演示完善。

第1天：四人统一项目范围、对象ID、数据字段和最小闭环。A确定工程问题、数据和KPI；B确认数据可用性和baseline任务；C确定场景及页面结构；D确定数据库、API和JSON结构。

第2～3天：模块并行开发并准备联调。A完善工程说明；B完成数据清洗、特征和第一版模型；C完成基础风场和风机交互；D完成FastAPI、SQLite和基础接口。

第4天：完成第一次小范围联调，实现“选择风机—查看状态—显示AI结果”。A检查工程解释；B调整输出；C接入测试数据；D连接AI、数据库和前端。

第5天：补齐风险到维护决策的闭环。A确认维护规则；B完善风险等级；C制作维护页面；D实现规则型方案比较或简化优化。

第6～7天：增强演示体验并进行稳定性测试。A完善数据来源、KPI和答辩材料；B补充模型说明和测试；C完善交互和状态映射；D处理接口异常和启动问题。

第8天或提前完成：冻结版本并准备备用方案。全员检查工程逻辑、数据标注、答辩表述、启动流程、页面和接口，形成稳定演示版与简化备用版。

三十、任务优先级与降级原则

P0（必须完成）：一台风机、一个关键部件、一类主要异常；AI结果、风险等级、基础维护决策、3D状态展示和统一接口。任何情况下优先保证完整闭环和现场可运行性。

P1（建议完成）：多台风机状态、历史趋势、多种维护方案、天气或风况变化、维修后状态更新。在P0稳定后加入，必要时可使用简化规则或仿真事件。

P2（有余力再完成）：复杂优化算法、复杂物理仿真、大规模风场、复杂动画、额外权限或云平台。可以延后、隐藏或改为答辩说明，不得影响P0。

三十一、补充说明

本次修订的目的不是增加团队负担，而是让原有方案更适合在有限时间内协同落地。四个人可以拥有不同的专业分工，但不能形成彼此隔离的四个小项目。开发过程中应始终优先保证“一台风机—一个关键部件—一个故障或异常—AI识别—风险评估—维护决策—3D展示”的最小闭环。

当时间不足或技术实现遇到困难时，宁可减少复杂功能，也要保证工程逻辑清楚、数据来源明确、接口统一、现场可运行。

三十二、最终交付前检查清单

• 每天进行一次15～30分钟的简短同步，说明已完成内容、当天计划、遇到的问题以及需要的协作。每天进行一次15～30分钟的简短同步，说明已完成内容、当天计划、遇到的问题以及需要的协作。每天进行一次15～30分钟的简短同步，说明已完成内容、当天计划、遇到的问题以及需要的协作。

• 涉及设备ID、数据字段、API、模型输出或工程规则的修改，必须及时告知相关成员。

• 每两天至少形成一次全员可见成果，例如可运行页面、AI结果文件、API接口、演示截图或流程视频。

• 阶段验收不仅检查个人代码是否完成，还要检查成果能否被其他成员使用、解释和展示。阶段验收不仅检查个人代码是否完成，还要检查成果能否被其他成员使用、解释和展示。阶段验收不仅检查个人代码是否完成，还要检查成果能否被其他成员使用、解释和展示。

• 若某项任务存在延期风险，应尽早启用备用方案，不把问题集中到最后一天处理。若某项任务存在延期风险，应尽早启用备用方案，不把问题集中到最后一天处理。若某项任务存在延期风险，应尽早启用备用方案，不把问题集中到最后一天处理。

• 能够从风场页面选择一台风机，并查看基本工程信息。能够从风场页面选择一台风机，并查看基本工程信息。能够从风场页面选择一台风机，并查看基本工程信息。

• 能够查看关键部件及其运行状态、健康指数或风险等级。能够查看关键部件及其运行状态、健康指数或风险等级。能够查看关键部件及其运行状态、健康指数或风险等级。

• 能够展示来源明确的真实数据、实验数据或明确标注的仿真数据。

• 能够将AI分析结果传递至风险评估和维护决策环节。能够将AI分析结果传递至风险评估和维护决策环节。能够将AI分析结果传递至风险评估和维护决策环节。

• 能够比较至少两种维护方案，且方案逻辑具有工程解释。能够比较至少两种维护方案，且方案逻辑具有工程解释。能够比较至少两种维护方案，且方案逻辑具有工程解释。

• 能够完成一次从异常发现到维护决策的完整演示。能够完成一次从异常发现到维护决策的完整演示。能够完成一次从异常发现到维护决策的完整演示。

• 系统能够稳定启动和运行，并保留必要的简化版或静态备用方案。系统能够稳定启动和运行，并保留必要的简化版或静态备用方案。系统能够稳定启动和运行，并保留必要的简化版或静态备用方案。

• 四人都能够说明自身模块的输入、输出、依赖关系及其在整体工程闭环中的作用。四人都能够说明自身模块的输入、输出、依赖关系及其在整体工程闭环中的作用。四人都能够说明自身模块的输入、输出、依赖关系及其在整体工程闭环中的作用。

1 文档与表达

□ 项目名称、赛道和工程问题表述前后一致。

□ 能够清楚解释“数据—分析—风险—决策—执行—复测”的闭环。

□ 避免只展示 AI、3D 或网页功能，而缺少工程意义。

□ 现场讲解时每名成员都能说明自己的模块如何与其他模块连接。

2 系统运行

□ 前端可以正常启动并展示风场与风机。

□ 能够选择风机或关键部件并查看状态信息。

□ 后端接口能够正常返回统一格式数据。

□ AI 模块能够使用固定测试样例输出结果。

□ 至少完成一次前后端联调并记录结果。

3 工程逻辑

□ 异常检测、风险预测、健康评价和维护决策的含义能够解释。

□ 维护决策不是简单地“有故障就维修”，而是体现风险、停机损失、资源和时机之间的权衡。

□ 维修后能够展示复测结果或状态更新逻辑。

□ 演示数据、模型结果和界面状态相互对应。

4 交付与备份

□ 代码已提交到统一仓库，分支内容已合并或完成交接。

□ requirements.txt、README.md、启动说明和测试数据齐全。

□ 没有提交密码、Token、个人隐私信息或不必要的大型文件。

□ 演示电脑上已提前完成完整演示流程。

□ 准备离线备份和演示截图，避免现场网络或环境问题影响展示。

二十八、CARE风电SCADA数据集：正式数据任务与使用规范

本节在原有项目架构基础上补充已经实际取得的数据资源与数据工程任务。当前团队已下载并解压 CARE to Compare 数据集 Version 6，后续 AI 建模、故障预警和部分数字孪生演示应优先建立在经过核验的数据基础上，而不是先设定故障类型、传感器名称或模型结果再寻找数据。

28.1 数据集基本信息

数据集名称：Wind Turbine SCADA Data For Early Fault Detection（CARE to Compare）。数据来源：Zenodo，记录号 15846963，Version 6，发布日期 2025-07-09。该数据集与论文《CARE to Compare: A real-world dataset for anomaly detection in wind turbine data》配套发布。正式论文使用时应按照数据集页面及论文要求进行引用。

• 数据规模：95组SCADA时序数据，来自3个风电场、36台风机，累计约89年SCADA时间序列。

• 风电场A：5台葡萄牙陆上风机，22组数据；包含SCADA数据以及由故障日志整理得到的故障时间信息。

• 风电场B、C：德国海上风电场，数据经过匿名化处理。

• 特征规模：A为86个特征，B为257个特征，C为957个特征。

• 事件构成：95组数据中45组包含会导致风机故障的标记异常事件，50组代表正常运行行为。

• 文件形式：各数据集以CSV提供，列表示特征，行表示时间序列数据点；同时提供README、feature_description.csv和event_info.csv等说明文件。

• 数据集主页：https://zenodo.org/records/15846963

28.2 这批数据在本项目中的定位

CARE数据集不是简单的“训练AI的数据包”，而是项目中连接工程问题、状态监测、异常预警和维护决策的核心数据基础。当前项目暂定采用以下闭环：

SCADA运行数据 → 数据质量检查 → 状态特征构建 → 异常检测/健康状态评估 → 故障风险输出 → 维护方案生成 → 维护约束变化后的重新决策 → 数字孪生状态联动 → 维护效果评价。

• 第一优先级：利用有标签异常事件验证“能否提前发现异常”。

• 第二优先级：从故障事件前的时间窗口提取可解释的状态变化特征。

• 第三优先级：将AI输出转换为风险等级或维护触发条件，而不是把AI分类结果直接当成维修命令。

• 第四优先级：在真实数据能够支撑的范围内，把风险结果接入维护决策模块。

• 第五优先级：在3D场景中用统一设备ID展示数据、状态、风险和维护状态，使数字孪生成为数据与决策的载体，而不是单纯动画。

28.3 数据核验任务：先看懂数据，再决定模型

A负责牵头完成数据资产登记，B负责技术核验，D负责将最终字段映射到数据库，C只使用已经确认的字段和ID。任何传感器的工程含义必须来自数据集官方说明、论文或可追溯资料，不得根据变量名猜测。

• 任务1：核对README.md，记录数据集版本、风场、风机、数据集编号、采样周期、标签规则及已知数据问题。

• 任务2：读取三个风场的feature_description.csv，建立“原字段—工程含义—单位—风场—数据质量—是否用于模型”的字段字典。

• 任务3：读取三个风场的event_info.csv，建立“事件编号—风机/asset_id—事件描述—起止时间或关键时间点—标签类型”的事件表。

• 任务4：随机抽取正常数据和异常数据，检查时间戳、缺失值、重复值、常数列、异常值及各字段量纲。

• 任务5：检查训练窗口与预测窗口的边界，避免把故障发生后的信息泄漏到故障前预测任务中。

• 任务6：形成数据来源登记表，并给每一项数据标记REAL、DERIVED、SIMULATED、ASSUMED或REFERENCE。

• 任务7：在本地形成小型可复现实验样本，不把完整5GB级数据包直接提交到GitHub。

28.4 数据质量规则

CARE数据集README明确指出，多个风场的Min、Max、Std统计存在已知不合理值，而逐时间点的Avg总体更可信。因此数据处理不能简单地把全部字段无差别输入模型。

• 优先使用经过质量检查的Avg信号作为基础建模变量。

• Min、Max、Std只有在完成特征级质量验证后才允许进入模型；对于明显不符合物理关系的统计量，应剔除或单独处理。

• Wind Farm B按照官方建议，原则上以Avg信号为主；Min、Max、Std不作为默认输入。

• Wind Farm A的Pitch Angle存在角度环绕造成的异常表现，使用前必须进行专门处理。

• Wind Farm C的不同传感器污染程度差异明显，应结合官方问题清单进行特征筛选。

• Version 6中sensor_40、sensor_61的单位已修正为hPa；事件说明及event_info日期格式也有修订，项目统一使用Version 6，不混用旧版本标签。

28.5 故障事件与核心研究对象的确定原则

当前不能直接规定“核心部件就是齿轮箱”，也不能把sensor_XX直接命名为齿轮箱温度、主轴承温度或发电机温度。原因是数据集特征经过匿名化重命名，具体传感器—部件映射必须继续通过feature_description及相关论文资料核验。

• Wind Farm A的Event 51在Version 5→6说明中被明确修正为异常事件，并描述为gearbox bearing damage（齿轮箱轴承损伤）。因此该事件可以作为重点研究和验证候选。

• Event 51能否成为最终核心案例，要在event_info、feature_description及实际时序数据核验后决定。

• 若能建立可靠的传感器—工程部件映射，则以具体部件状态退化为主线；若无法建立，则使用“关键传动系统状态异常”等数据能够支持的表述，不强行补充工程含义。

• component_id在映射确认前只使用中性的稳定ID，不预设GBX、MBR、GEN等含义。

28.6 AI建模任务

B负责AI建模，但模型选择服从数据与工程问题，而不是为了展示算法复杂度。第一版必须先建立可解释、可复现的baseline，再根据数据表现决定是否使用更复杂的模型。

• 任务A：正常/异常状态识别，建立阈值或统计方法baseline。

• 任务B：基于时间窗口的异常检测或故障风险预测，严格按时间切分训练、验证和测试数据。

• 任务C：分析异常发生前的提前预警时间，重点回答“提前多久能够发现”。

• 任务D：输出统一的health_index、anomaly_score、failure_risk和warning_level，并保存model_version。

• 任务E：在有真实标签的情况下计算Precision、Recall、F1、AUC等指标，并结合提前预警时间评价；无标签任务不得伪造监督学习指标。

• 任务F：进行必要的消融或敏感性分析，说明关键特征、窗口长度和阈值变化对结果的影响。

• RUL不作为当前MVP的必做项。只有当数据具有足够可靠的run-to-failure信息并能定义合理剩余寿命目标时，才考虑加入RUL预测。

28.7 维护决策任务：AI结果必须落到工程动作

D负责维护决策模块，A负责确认工程约束。维护决策不要求一开始建立复杂的全局优化模型，先实现一个可解释的基础决策器，再逐步增加约束。

• 输入：风机/部件风险、风险变化趋势、预测窗口、当前运行状态以及已确认的维护资源与环境条件。

• 决策动作：继续监测、安排检查、安排维护等，具体动作必须与项目设定和数据支撑相匹配。

• 约束：维护人员数量、维护时长、可维护天气窗口、风险阈值以及停机造成的发电损失等。

• 目标：在风险、停机/发电损失、维护成本和资源占用之间进行权衡。

• 公开数据没有直接给出的维修成本、人员配置、维修时长等参数，一律标记为ASSUMED或SIMULATED，并在报告中说明假设范围。

• 天气、资源或风险发生变化时，系统能够重新生成维护计划；不要求第一版实现复杂强化学习。

28.8 AI—后端—前端统一接口

在数据字段尚未全部核验完成前，禁止锁死具体sensor名称；但AI结果接口可以先固定，确保四人并行开发。

建议统一输出结构：

{
  "turbine_id": "WT02",
  "component_id": "WT02_COMPONENT_01",
  "timestamp": "2026-09-17T10:00:00",
  "health_index": 63.2,
  "anomaly_score": 0.87,
  "failure_risk": 0.76,
  "warning_level": "HIGH",
  "model_version": "v0.1.0"
}

• turbine_id：字符串，采用稳定的系统内部ID。

• component_id：字符串；具体部件含义待数据映射确认后再确定。

• timestamp：字符串，统一时间格式。

• health_index、anomaly_score、failure_risk：数值型；failure_risk统一归一化到[0,1]。

• warning_level：字符串枚举，例如NORMAL、LOW、MEDIUM、HIGH；具体阈值由B与A共同确定。

• model_version：字符串，用于复现实验与现场排错。

28.9 CARE数据工作包交付物

• A：CARE数据资产说明、来源记录、数据版本记录、工程约束和最终字段口径。

• B：数据读取脚本、清洗脚本、特征表、训练/验证/测试划分、baseline、AI模型、评价结果和inference.py。

• C：根据确认后的turbine_id/component_id建立数字孪生对象映射，并实现点击设备查看对应状态。

• D：数据库表、API、AI结果存储、风险查询、维护决策接口以及重新规划接口。

• 全员：形成至少一条可追溯链：原始数据 → 处理数据 → 模型输出 → 风险 → 维护方案 → 页面展示。

28.10 MVP重新收敛

考虑到比赛开发周期、现场稳定性和数据核验成本，MVP进一步收敛为：

• 1个已核验的数据场景。

• 1台或少量风机的数字孪生对象。

• 1个能够被数据明确支持的关键部件/状态对象。

• 1类主要异常或故障事件。

• 1套可复现的异常检测/风险评估模型。

• 1个基础维护决策模块。

• 1套统一API和数据库接口。

• 1条可现场稳定运行的3D交互闭环。

在P0闭环稳定之前，不新增几十种故障、强化学习、大模型、超大规模风场、复杂动画、云平台或大规模数据训练等功能。

28.11 数据真实性与论文表述底线

• 不能把数据集的匿名sensor名称自行解释成具体设备部件。

• 不能把模型输出的failure_risk写成已经发生的真实故障概率，除非有明确的概率校准和验证依据。

• 不能把仿真维护成本、维修时长、资源数量写成真实风场运营数据。

• 不能把一次实验结果写成普遍适用的工程结论。

• 不能为了形成漂亮的演示结果而手工修改真实数据或标签。

• 所有实验结果必须能够回溯到数据版本、代码版本、参数和运行样本。

• 论文和答辩中明确区分真实数据结果、团队计算结果、仿真结果和工程假设。

二十九、项目当前最终技术路线（修订版）

经过CARE数据集实际取得与README核验，项目当前技术路线调整为：

真实SCADA数据/故障事件 → 数据质量控制 → 状态特征构建 → 异常检测 → 故障风险评估 → 维护策略生成 → 天气/资源/风险变化触发重新规划 → 数字孪生联动展示 → 维护执行或仿真 → 状态复测与效果评价。

其中，CARE数据集主要承担“真实运行状态—异常事件—故障前预警”的数据基础；维护资源、成本和部分环境变化场景在缺乏公开真实参数时采用明确标注的工程假设或仿真；数字孪生负责把经过确认的数据和模型结果组织成可操作的工程场景。

项目的核心不是证明某一个AI模型有多复杂，而是证明数字化技术能够把真实设备数据转化为可解释的状态信息，再进一步支持维护决策，并在三维工程场景中形成可追溯、可交互、可验证的闭环。

三十、本次说明书修订记录

• 新增CARE to Compare Version 6数据集作为项目正式数据资源，并记录其来源、规模、版本及已知问题。

• 新增数据核验、字段映射、事件整理、质量控制、时间切分和数据血缘任务。

• 将Event 51（gearbox bearing damage）列为重点验证候选，但禁止在完成字段核验前强行建立传感器—部件对应关系。

• 取消对RUL作为MVP必做功能的默认要求。

• 将component_id由预设具体部件名称调整为中性稳定ID，待工程映射核验后再定名。

• 进一步明确真实数据、派生数据、仿真数据、假设参数和参考资料的边界。

• 重新收敛MVP，优先保证“数据—AI—风险—维护—3D—API”完整闭环和现场稳定性。